Tid och plats: Tisdagen den 9 april  2013, kl.19.00 på Lillhagsvägen 19

| Närvarande Styrelseledamöter | Ej närvarande Styrelseledamöter |
| --- | --- |
| Monica Eriksson - ordförande Håkan Norgren - kassör Kjell Kernen - sekreterare Tomas Wellmar - ledamot Carina Sandgren Ben Zaied - suppliant Baker Rashid - suppliant | Jonas Jonasson - suppliant |

Övriga närvarande medlemmar:  Kristina Norgren, Kristina Zufferey, Gunilla Björkman

1. Mötets öppnande

Monica hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Val av sekreterare

Kjell valdes till sekreterare.

3. Val av justerare

Kristina Z valdes som justerare

4. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

5. Genomgång av aktivitetslistan

### 2012-1-1 Justering värmesystem.

Schneider har haft en installatör / reparatör på plats. Schneiders förslag var att vi tog fram de värmejusteringstal som räknades fram när husen byggdes varefter de gör en grundjustering efter dessa värden. Kjell har dock inte lyckats återfinna dessa värden.

Vi koncentrerar oss istället på Bakers problem. Baker kommer att byta termostat från det element som kränglar till ett av de som fungerar. Sedan bestämmer vi hur vi går vidare.

### 2012-1-2 Utbyta av takpannor

Jonas har uppgiften och skall ha startat den redan. I och med att Jonas inte var med så är läget okänt.

### 2012-9-3 Säga upp ComHems löpande avtal

Vi har fått uppsägningsbekräftelsen från ComHem. Punkten stängs.

### 2013-1-1 Klaga på skador orsakade av sophanteringen

Monica har varit i kontakt med sopbolaget, men har ännu inte fått något svar.

### 2013-1-3 Erbjudande från Bostadsgaranti AB

Monica har i uppdrag att leta i rullorna för att se vad slutkostnaden för fastigheten blev. Därefter kan vi prata med Bostadsgaranti AB för att ta hjälp av dem för att återfå eventuell överskjutande förskottsinbetalning.

### 2013-2-1 Informera samfälligheten om skada från snöröjningen

Skador har uppstått på Jokerplatsen genom snöröjningen. Vid förra mötet kände vi till en påkörd metallramp till soprummet. När snön nu smält undan har vi också upptäckt en trasig stolpe (den med kedjan) och en demolerad bänk.

### 2013-2-2 Ta fram information om vad som får slängas i soprummet

Carina har inte hittat någon entydig information från kommunen. De talar mer om vad som inte får slängas i soporna och mindre vad som faktiskt får slängas. Carina kommer att göra en tolkning av informationen till nästa möte som kan anslås eller distribueras.

6. Ekonomi

Inga oväntade utgifter sedan senast.

Obundna medel: Plusgiro 8 260, Banken 264 532, Handkassa 26042

7. Samfälligheten

- Peter var inte närvarande så ingen information finns i frågan.

8. Övriga frågor

- Varmvattnet har haft ojämn temperatur under senaste tiden. Kjell fick i uppdrag att kontakta Schneider för kontroll och eventuell åtgärd.

- Grinden från Jokerplatsen är trasig (delvis rutten). Tomas fick i uppdrag att kontrollera vilket material som behövs. Arbetet genomförs sedan på städdagen.

- Vi har fått ny information angående den förväntade livslängden för värmecentralen och kostnaden för att byta ut den. Kjell fick i uppdrag att uppdatera underhållsplanen.

9. Nästa möte

7/5 hos Jonas (7)

10. Mötets avslutande

Monica tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid Protokollet 				Justerat

_________________________		 	_________________________

Kjell Kernen				Kristina Zufferey

Aktivitetslista

| NUMMER | AKTIVITET | ANSVAR | STATUS |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012-1-1 | Justering Värmesystem | Kjell | Pågår |
| 2012-1-2 | Utbyte av takpannor | Jonas | Pågår |
| 2012-9-1 | Bekämpning av Getingar | - | Vilande |
| 2012-9-2 | Ta fram avtalsförslag med Ownit angående fiberanslutning | - | Vilande |
| 2012-9-3 | Säga upp ComHems löpande avtal | Kjell | Pågår |
| 2013-1-1 | Klaga hos sopbolaget | Monica | Pågår |
| 2013-1-3 | Undersök om vi kan återkräva medel från kommunen mha Bostads-Garanti AB | Monica | Pågår |
| 2013-2-1 | Informera samfälligheten om skada från snöröjningen | Peter | Pågår |
| 2013-2-2 | Ta fram information om vad som får slängas i soprummet. | Carina | Pågår |
| 2013-3-1 | Ojämn vattentemperatur | Kjell | Pågår |
| 2013-3-2 | Trasig grind Jokerplatsen | Tomas | Pågår |
| 2013-3-3 | Uppdatera underhållsplanen | Kjell | Pågår |